| ACTA N° |  |  |
| --- | --- | --- |
| CIUDAD Y FECHA: Santander de Quilichao, Cauca | HORA DE INICIO: 2:50 pm | HORA FIN: 4:00 pm |
| LUGAR: Meet |  |  |
| TEMAS: Desarrollo SECURITY APP |  |  |
| OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Coordinar el desarrollo del aplicativo móvil SECURITY APP |  |  |
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN |  |  |
| -Se define como objetivo de la empresa disminuir el índice de, Violencia interpersonal e intrafamiliar en entornos domésticos y comunitarios. -Se define que el receptor de eventos será el centro de control de la PONAL. -Se propone que el evento SOSPECHA se convertirá en EMERGENCIA cuando, basado en el nivel de confianza del usuario definido por el encargado de agregarlos, se sienta temor. -Se propone un dashboard que incluya un mapa en el que los eventos será tipo Streaming que incluirá un tablero maestro en cada notificación y se utilizará el icono denominado ROUND PUSHPIN. |  |  |
| COMPROMISOS/ CONCLUSIONES |  |  |
| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA CUMPLIMIENTO |
| Consultar, ¿Cuántas personas viven en el casco urbano?, Los sectores con mayor casos de violencia [distribución de la violencia en cada UBA], Enfoque del proyecto: casco urbano o rural, | Yerson Fernando Ortega | 11/10/2025 |
| Reunión con la PONAL para extraer requerimientos | Yerson Fernando Ortega | 11/10/2025 |
| Consultar, ¿Cómo recibe los eventos las ambulancias y los bomberos para reaccionar a tiempo? | Yerson Fernando Ortega | 11/10/2025 |
| MOCKUPS del aplicativo móvil y web. | Yerson Fernando Ortega | 11/10/2025 |

| ASISTENTES |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | CARGO/ DEPENDENCIA/ENTIDAD | FIRMA |
| Kevin Andrés Banguero | Desarrollador SECURITY APP |  |
| Yerson Fernando Ortega | Desarrollador SECURITY APP |  |